FORMATO DE INFORME DE COSTOS Y ANÁLISIS DE PROVEEDORES

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Protepex
Fecha de Elaboración: 18/03/2026
Elaborado por:

-Kevin Enciso

-Paula Suárez

-Sheyder Sierra

-Daniel Reyes

Versión del Documento: 1.0
Área Solicitante: Desarrollo de Software

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

HARDWARE

1. Especificación mínima:

- Computador con procesador Intel i3 o equivalente

- 4 GB RAM

- Disco SSD 120 GB

- Dispositivo móvil Android para pruebas

- Monitor 19 pulgadas

2. Especificación recomendada:

- Procesador Intel i5 o equivalente

- 8 GB RAM

- SSD 240 GB

- Smartphone Android gama media

- Monitor Full HD

SOFTWARE

1. Especificación mínima:

- Sistema operativo Windows o Linux

- Motor de base de datos (PostgreSQL o MySQL)

2. Especificación recomendada:

- Android Studio (desarrollo móvil)

- Backend con Node.js o Java

- Base de datos PostgreSQL

- Git (control de versiones)

- Firebase (notificaciones y autenticación opcional)

CONECTIVIDAD

1. Especificación mínima:

- Conexión a Internet estable

- Red LAN

2. Especificación recomendada:

- WiFi + LAN

- Acceso a servicios en la nube

- Integración con APIs externas (Google Maps)

SOPORTE

1. Especificación mínima:

- Soporte técnico remoto

- Garantía mínima de 6 meses

2. Especificación recomendada:

- Soporte técnico 24/7

- Garantía de 1 año

- Mantenimiento preventivo

B. COMPARATIVA DE PROVEEDORES

| Proveedor | Producto/Servicio | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total | Especificaciones | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hostinger | Hosting Web | $120.000/año | 1 | $120.000 | Servidor web + BD | Económico | Limitado en escalabilidad |
| AWS | Servicios Cloud | $300.000/año | 1 | $300.000 | Servidores escalables | Alta disponibilidad | Más complejo |
| Firebase | Backend y notificaciones | $0 - $150.000 | 1 | $100.000 | Auth + notificaciones | Fácil integración | Dependencia externa |
| Google Maps API | Mapas y geolocalización | $0 - $200.000 | 1 | $150.000 | Ubicación veterinarias | Preciso | Costos por uso |

C. MATRIZ DE EVALUACIÓN

| Criterio | Peso (%) | AWS | Firebase | Hostinger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Costo | 30% | 20 | 28 | 30 |
| Calidad | 25% | 25 | 23 | 20 |
| Soporte Técnico | 20% | 22 | 20 | 18 |
| Tiempo de Implementación | 15% | 18 | 25 | 22 |
| Garantía/Disponibilidad | 10% | 25 | 20 | 18 |
| PUNTAJE TOTAL | 100% | 110 | 116 | 108 |

Proveedor recomendado: Firebase (mejor balance)

III. ESTIMACIÓN DE COSTOS

A. COSTOS DE HARDWARE

| Componente | Especificaciones | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos de Desarrollo | PC i5, 8GB RAM, SSD 240GB | 1 | $1.500.000 | $1.500.000 | Mercado local |
| Dispositivos móviles | Smartphone Android | 1 | $800.000 | $800.000 | Mercado local |
| Red | Router | 1 | $120.000 | $120.000 | TP-Link |
| Infraestructura | Monitor + periféricos | 1 | $350.000 | $350.000 | Mercado local |

SUBTOTAL HARDWARE: $2.770.000

B. COSTOS DE SOFTWARE

| Software | Tipo | Cantidad | Costo Unitario | Costo Anual | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Licencia | 1 | $0 | $0 | Windows/Linux |
| Base de Datos | Libre | 1 | $0 | $0 | PostgreSQL |
| Android Studio | Libre | 1 | $0 | $0 | Google |
| Firebase | Suscripción | 1 | $100.000 | $100.000 | Google |
| Google Maps API | Consumo | 1 | $150.000 | $150.000 | Google |

SUBTOTAL SOFTWARE: $250.000

C. COSTOS ADICIONALES

| Concepto | Descripción | Costo | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación | Desarrollo del sistema | $800.000 | Único |
| Capacitación | Uso de la app | $150.000 | Único |
| Mantenimiento | Actualizaciones | $200.000 | Anual |
| Soporte Técnico | Soporte remoto | $150.000 | Anual |
| Contingencias | Reserva | $300.000 | Único |

SUBTOTAL ADICIONALES: $1.600.000

IV. PROPUESTA TÉCNICA

A. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Objetivo:
Desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar la información de mascotas, control de salud y ubicación de veterinarias.

Alcance:

- Registro de usuarios

- Registro de mascotas

- Control de peso ideal

- Gestión de alergias

- Recordatorios de vacunas

- Consulta de información

- Mapa de veterinarias cercanas

Beneficios:

- Mejor cuidado de mascotas

- Organización de información

- Alertas de salud

- Acceso rápido a veterinarias

Requisitos Técnicos:

- Smartphone Android

- Internet

- Integración con Google Maps

- Backend con base de datos

B. ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN

| Fase | Actividades | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Revisión de requerimientos | 1 semana | Analista |
| Diseño | Arquitectura y BD | 1 semana | Desarrollador |
| Desarrollo | Programación app | 2 semanas | Equipo dev |
| Pruebas | Testing | 1 semana | QA |
| Implementación | Publicación | 1 semana | DevOps |

C. CRONOGRAMA

| Actividad | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | █████ |  |  |  |  |
| Diseño |  | █████ |  |  |  |
| Desarrollo |  |  | █████ | █████ |  |
| Pruebas |  |  |  | █████ |  |
| Implementación |  |  |  |  | █████ |

V. RESUMEN EJECUTIVO DE COSTOS

| Concepto | Costo Inicial | Costo Anual |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $2.770.000 | $0 |
| Software | $250.000 | $250.000 |
| Servicios | $1.100.000 | $350.000 |
| Contingencias | $300.000 | - |

TOTAL: $4.420.000

VI. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

A. PROVEEDOR RECOMENDADO

Nombre: Firebase + Google Cloud

Razón:
Permite implementar autenticación, base de datos, notificaciones y escalabilidad fácilmente.

Ventajas:

- Fácil integración

- Escalable

- Ideal para apps móviles

- Buen rendimiento

B. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Proteger datos de usuarios (RNF-01)

- Optimizar tiempos de carga (RNF-02)

- Diseñar interfaz sencilla (RNF-03)

- Probar en múltiples dispositivos (RNF-04)

C. PRÓXIMOS PASOS

- Validar presupuesto

- Definir arquitectura final

- Iniciar desarrollo

- Pruebas piloto

- Lanzamiento

VII. ANEXOS

- Requerimientos funcionales

- Arquitectura del sistema

- Modelo de base de datos